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главный специалист по разработке раздела «Охрана окружающей среды» - Н.В. Синяговская.

Свидетельство о повышении квалификации от 24.02.2023 г. № 4012252 по курсу «Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части воды, недр, растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, земли, включая почвы» (подготовка специалистов по проведению оценки воздействия на окружающую среду).
Свидетельство о повышении квалификации от 22.05.2023 № 4012481 г. по курсу «Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части атмосферного воздуха, озонового слоя, растительного и животного мира Красной книги Республики Беларусь, радиационного воздействия и проведения общественных обсуждений» (подготовка специалистов по проведению оценки воздействия на окружающую среду).
1. План-график работ по проведению ОВОС
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 15.06.2026 по 16.06.2026 

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 26.08.2026 по 01.09.2026

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется

	Подготовка отчета об ОВОС 
	с 17.06.2026 по 24.07.2026**

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории:
Республики Беларусь
затрагиваемых сторон*
	с 02.09.2026 по 01.10.2026**

не требуется

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется**

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	(при необходимости в течение 5 рабочих дней с дня обращения общественности)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 02.10.2026 по 08.10.2026**

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	С 12.10.2026  по 11.11.2026**

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы


* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие)
** – сроки выполнения работ и проведения общественных обсуждений могут быть изменены
2. Краткая характеристика планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения)

Проектными решениями по объекту: «Расширение карьера «Микашевичи» в конечных контурах при отработке строительного камня полезного ископаемого до отм. – 80 м.» предусматривается:

- увеличение объемов годовой добычи полезного ископаемого на карьере «Микашевичи» с 9 млн. м3 до 13 млн. м3 в год.

Настоящим проектом внесены изменения в отношении отработки части вскрышных пород, представленных и утвержденных как попутное полезное ископаемое - песок. Запасы песка составят 224 тыс. м3 по категории В.
 Основная технологическая схема добычи основного полезного ископаемого и организации работ на карьере останется неизменной.

 Также проектными решениями по внесению изменений предусматривается осуществить раздельный сбор и отведение карьерных вод карьера «Микашевичи» с прямым выпуском их в канал Ситницкий и, отдельно, производственных (в том числе поверхностных) сточных вод предприятия с сохранением существующей схемы отведения их в хвостохранилище.
Реализация проектных решений по объекту: «Расширение карьера «Микашевичи» в конечных контурах при отработке строительного камня полезного ископаемого до отм. – 80 м» (внесение изменений) предусматривается на существующей территории  на одном земельном участке с производственной площадкой РУПП «Гранит» (земельный участок с кадастровым номером 124700000021000118, расположенный по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Лунинецкий р-н, 4, 3000 м северо-западнее г. Микашевичи (относительно западной границы населённого пункта), площадью – 830,4369 га).
Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Расширение карьера «Микашевичи» в конечных контурах при отработке строительного камня полезного ископаемого до отм. – 80 м» (внесение изменений).

 Предмет исследования – возможные прямые или косвенные изменения состояния окружающей среды и (или) ее отдельных компонентов в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Расширение карьера «Микашевичи» в конечных контурах при отработке строительного камня полезного ископаемого до отм. – 80 м» (внесение изменений).

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

В работе приведены характеристики существующего состояния окружающей среды, определены источники и виды воздействия проектируемого объекта, выполнена оценка уровня непосредственного воздействия на окружающую природную среду (количественное и качественное поступление загрязняющих веществ, приземные концентрации, ИЗА, уровень шума) в сопоставлении с существующими нормативами и ограничениями.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта:

I вариант – объект «Расширение карьера «Микашевичи» в конечных контурах при отработке строительного камня полезного ископаемого до отм. – 80 м.» располагается на существующей промышленной площадке месторождения «Микашевичи»

II вариант –  «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 32.10 Главы 3 «Требования к составу отчета об ОВОС» Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений. В качестве единственного альтернативного варианта по планируемой деятельности предложена «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности (дальнейшей разработки месторождения).
Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов показала, что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей среды допустимое, а по производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом. Отказ от реализации планируемой деятельности по II-му варианту приведет к сокращения сырьевой базы РУПП «Гранит», что приведет к снижению социально-экономических показателей Лунинецкого района.
С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы существующего предприятия), выбранную территорию можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности. Поэтому альтернативные варианты размещения не рассматривались, карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой хозяйственной деятельности не составлялась.  

Структура отчета об ОВОС должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь.
3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС
При проведении ОВОС используется:
- достоверная актуальная информация;

- данные испытаний и измерений, выполненных  лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших метрологический контроль;

- методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

4. Источники и виды возможного воздействия планируемой деятельности

Проектом предполагается воздействие на следующие компоненты окружающей среды:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные водные объекты; 

- земельные ресурсы и почвенный покров; 

- растительный и животный мир.

Воздействие на  атмосферный воздух

Источниками воздействия на атмосферу при разработке месторождения являются горные работы и карьерный транспорт.

Для
минимизации
 загрязнения
атмосферного
воздуха
в
процессе эксплуатации карьера предусмотрены следующие мероприятия:

-
для снижения выбросов пыли в атмосферу предусматривается периодическое обеспыливание внутрикарьерных автомобильных дорог в сухое время года поливкой водой;

-
работа вхолостую механизмов на площадке карьера запрещена;

-
рациональное размещение карьерного оборудования в забое с учётом преобладающего направления ветров;

-
обеспечение контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов, своевременного технического обслуживания и ремонта карьерного транспорта для того, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно - защитной зоны и за ее пределами не превышали ПДК;

-
ограничение погрузки и разгрузки почвенно-растительного грунта, вскрышных пород, полезного ископаемого при высокой скорости ветра;

-
в случае сильного пыления полезного ископаемого и вскрыши при разработке и транспортировке необходимо дополнительное увлажнение водой;

- 
при проведении буровых работ для обеспыливания также используется система орошения водой;

-
сведение к минимуму высоты падения материала с целью сокращения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах;

-
выравнивание и уплотнение верхнего слоя грунта перед транспортировкой;

-
использование самосвалов с плотно закрывающимися кузовами для транспортировки полезного ископаемого.

Дополнительных мероприятий по снижению воздействия на атмосферный воздух, проектом не предусматривается. Возможное воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду в соответствии с существующими критериями, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при реализации планируемой деятельности по проекту оценивается как допустимое. Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух на рассматриваемой территории наблюдаться не будет. Необратимых изменений в состоянии атмосферы не произойдет.

Воздействие физических факторов

В результате проведенных исследований в качестве фактора физического воздействия, оказывающего влияние на окружающую среду, рассматривается акустическое воздействие.

По результатам выполненных в проекте расчетам установлено, что превышения ПДУ физических факторов воздействия на границе базовой (предлагаемой) СЗЗ и за ее пределами не прогнозируются.

Основными источниками шума в период эксплуатации объекта на площадке карьера являются карьерный транспорт, оборудование.

Уменьшение шума возможно посредством снижения шума в источнике и на пути его распространения. Наиболее эффективные мероприятия по снижению шума представлены ниже:

-
установка глушителей шума выпуска ДВС;

-
применение малошумных технологий;

-
запрещена
работа
механизмов,
задействованных
на
площадке
карьера, вхолостую;

-
при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

-
ограничение пользования карьерным транспортом, производящим вибрацию и сильный шум только дневной сменой.
Воздействия на поверхностные и подземные воды

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту «Расширение карьера «Микашевичи» в конечных контурах при отработке строительного камня полезного ископаемого до отм. – 80 м.»» будет осуществляться на существующей промышленной территории. Данный участок не входит в водоохранную или прибрежную зону водных объектов.

Согласно данных комплексного природоохранного разрешения РУПП «Гранит» №01/0014, выданного Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды на срок с 25 июня 2025 до 01 июня 2035 года на РУПП «Гранит» эксплуатируются следующие системы водоснабжения: система хозяйственно-питьевого водоснабжения, система производственного водоснабжения, система оборотного водоснабжения.
Внесением изменений предусматривается осуществить раздельный сбор и отведение карьерных вод карьера Микашевичи с прямым выпуском их в канал Ситницкий и, отдельно, производственных (в том числе поверхностных) сточных вод предприятия с сохранением существующей схемы отведения их в хвостохранилище. Проектными решениями ликвидируются существующие выпуски производственных сточных вод в поверхностный водный объект (канал Ситницкий с последующим выпуском в р. Припять).

Земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие, оказываемое на земельные ресурсы, почвенный покров обусловлено подготовкой и разработкой участка месторождения. Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель в отработанных пространствах карьера.

В процессе подготовки площадки к строительству плодородный слой почвы будет сниматься и складироваться во временный отвал. 
Выработанное пространство карьера после полной отработки всех балансовых запасов полезного ископаемого рекомендуется рекультивировать под водоем, так как дно карьера будет расположено на отметке «-80» м, значительно ниже уровня грунтовых вод.

После горнотехнической рекультивации земельные участки передаются ГЛУ «Лунинецкий лесхоз» для использования в лесном хозяйстве согласно Решению Брестского областного исполнительного комитета №743 от 11.08.2010 «О предоставлении земельных участков РУПП «Гранит» для расширения отвалов вскрышных пород карьера «Микашевичи» в Лунинецком районе.
Воздействие на растительный и животный мир

В связи с удаленностью от площадки строительства особо охраняемых природных территорий, выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается.

Разработка карьера «Микашевичи» будет осуществляться на территории действующего карьера «Микашевичи». Проектными решениями предусматривается добыча попутного полезного ископаемого на северо-западном участке при снятии вскрышных пород в объеме 3000 м3 и растительного слоя почвы в объеме 2000 м3. Удаление древесно-кустарниковой растительности проектными решениями не предусматривается. Поскольку работы ведутся на территории действующего карьера «Микашевичи», которая антропогенно изменена с учетом осуществляемого вида деятельности при внесении изменений в проект дополнительного воздействия на объекты растительного и животного мира оказываться не будет.
Осуществление планируемой деятельности с точки зрения воздействия на растительный и животный мир допустимо. Специальных мероприятий по их охране проектом не требуется.

5. Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:

«Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

«Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

 «Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду  и улучшению  социально-экономических условий»;

«Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»;

«Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»

«Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями».

6. Оценка возможного трансграничного воздействия

На основании предварительного определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации планируемой деятельности с учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, прогнозируется отсутствие вредного трансграничного воздействия.
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