PAGE  

Приложение 1 

к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году 
Благоустройство и содержание (эксплуатация) территории населенных пунктов 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке(штук)

	План на год
	 
	28
	0
	0
	0
	5
	15
	5
	0
	0
	1
	2
	0
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет 
базового уровня
	28
	0
	0
	0
	5 г. Лунинец (ул. Красная 117 б, 119, 119 а, ул. Лисовича 9, 13)
	15 г. Лунинец (ул.Красная 43, 45, 47, 106, 104 а, 105, 107, 163 б, ул. Лисовича 3, 3 а, ул. Блока 4а, 4б, ул. Советская 4, 18)
	5 г. Микашевичи (ул. Первомайская 2, 3, 5, 7, 12)
	0
	0
	1 Микашевичи (Строителей,7)
	2 (Строителей,2 Мелиоративная,8)
	0
	0

	2. Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (штук)/кустарников (штук))

	План на год
	
	2830/482
	0
	0
	800/50
	600/30
	950/200
	0
	0
	0
	100/30
	80/72
	300/100
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет 
базового уровня
	1180/202
	0
	0
	350/20
г. Лунинец, г. Микашевичи
	250/13 

г. Лунинец, г. Микашевичи
	400/84
Лунинец, г. Микашевичи
	0
	0
	0
	0/13 Лунинец, г. Микашевичи
	80/30 Лунинец, г. Микашевичи
	100/42
 Лунинец, г. Микашевичи
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Сельисполкомы, 
организации района
	бюджет 
базового уровня, 
собственные средства
	1650/280
	0
	0
	450/30 сельские населенные пункты
	350/17 сельские населенные пункты
	550/116 сельские населенные пункты
	0
	0
	0
	100/17 сельские населенные пункты
	0/42 сельские населенные пункты
	200/58 сельские населенные пункты
	0

	3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	 
	11
	0
	0
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет 
базового уровня
	11
	0
	0
	2 Микашевичи (Молодежная,3а, пер.Фабричный,9)
	2 Микашевичи (Ленинская,93, Черняховского,6)
	3 г. Лунинец (ул. Красная 106, Фрунзе 9, Красная 43)
	2 Лунинец (ул. Гагарина 202, Блока 4б)
	1 Микашевичи ул.Строителей
	1 Микашевичи ул.Строителей
	0
	0
	0
	0

	4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	
	45/0
	0
	0
	0
	5
	5
	9
	20
	2
	0
	0
	0
	4

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет 
базового уровня
	45/0
	0
	0
	0
	5 Микашевичи (ул. Молодежная,3а)
	5 Микашевичи (ул. Молодежная,3а, ул. Ленинская,93)
	9 г. Лунинец (ул. Красноармейская 8 а, ул. Красная 106, ул. Гагарина 200) Микашевичи (ул. Мелиоративная,8, ул. Ленинская,95)

	20 аг.Межлесье, аг. Синкевичи, аг. Редигерово

Микашевичи (ул. Мелиоративная,12, ул. Ленинская,31, 35а)
	2 Микашевичи (ул. Строителей)
	0
	0
	0
	4 г.Лунинец (придоммовые территории)

	5. Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м2 )


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	План на год
	
	41,668
	0
	0
	0,8
	3,5
	3,3
	6,4
	7,5
	5,7
	7,9
	6,2
	0,368
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», Ф-л КУП 

«Брестоблдорстрой» 

Лунинецкое ДРСУ №101
	бюджет 
базового уровня, 
областной бюджет
	41,668
	0
	0
	0,8
	3,5
	3,3
	6,4
	7,5
	5,7
	7,9
	6,2
	0,368
	0

	6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар)

	План на год
	 
	1,75
	0
	0
	0,15
	0,1
	0,4
	0,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0
	0
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет 
базового уровня
	1,75
	0
	0
	г. Микашевичи (ул. Ф.Скорины)
	г. Микашевичи (ул. Ф.Скорины, ул. Парковая, ул. Озерная)
	г. Микашевичи (ул. Ф.Скорины, ул. Парковая, ул. Озерная)
	г. Лунинец,
	 г. Лунинец, г. Микашевичи
	г. Лунинец,
	г. Лунинец,
	0
	0
	0

	7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук)

	План на год
	
	40
	0
	0
	1
	3
	4
	5
	2
	5
	7
	7
	2
	4

	Горсельисполкомы
	бюджет
базового уровня
	40
	0
	0
	1
	3
	4
	5
	2
	5
	7
	7
	2
	4

	8. Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук)

	План на год
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет 
базового уровня
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	г. Лунинец (ул. Чапаева (р-н новостройки)
	0
	0
	0
	0
	0

	9. Высадка цветов на территориях населенных пунктов (тыс. шт.)

	План на год
	
	130
	0
	0
	0
	20
	20
	10
	20
	30
	30
	0
	0
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», горсельисполкомы, организации 
	бюджет 
базового уровня, 
собственные средства 
организаций
	130
	0
	0
	0
	20 
	20
	10
	20
	30
	30
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10. Нецентрализованные системы питьевого водоснабжения

	10.1. Ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2. Ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев (штук)

	План на год
	
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	Лахвенский сельисполком
	бюджет 
базового уровня
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 (д. Перуново)
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 2
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Животноводческие фермы и комплексы:

	1.1. установка (ремонт) ограждений на объектах (общее количество ферм и комплексов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук)

	 План на год
	 
	52
	2

	
	
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1 
	0
	0

	ГП «Полесская опытная станция» (МТФ №1)
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	ГП «Хвоецкое» (МТФ №1)
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	1.2. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) 

	 План на год
	 
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	ГП «Хвоецкое» (МТФ №1)
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.3. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (общее количество объектов хранения, в том числе требующих ремонта, штук)

	 План на год
	 
	52
	3

	
	
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	ГП «Велута» (ТФ №1)
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГП «Городокский» (ТФ №4)
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГП «Хвоецкое» (МТФ №1)
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

	 План на год
	 
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	3 

	ГП «Хвоецкое» (МТФ №1)
	 собственные средства
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО
 «Синкевичский» (Бродки)
	собственные средства
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	2. Машинные дворы:

	2.1. установка (ремонт) ограждений машинных дворов (общее количество машинных дворов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук)

	 План на год
	 
	 14
	

	
	
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 
	0

	ГП «Чучевичи»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	ГП «Хвоецкое»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	2.2. асфальтирование территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук)

	 План на год
	 
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук)/площадок для временного хранения изношенных шин (штук)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 План на год
	 
	3/2
	0
	0
	0
	0
	2/0 
	1/0 
	0
	0
	0
	0/1
	0/1 
	0

	ГП «Полесская опытная станция»
	собственные средства
	1/0
	0
	0
	0
	0
	1/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО
«Синкевичский»
	собственные средства
	1/0
	0
	0
	0
	0
	0
	1/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СУП
«Агро Лобчанское»
	собственные средства
	1/0
	0
	0
	0
	0
	1/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО
«Синкевичский»
	собственные средства
	0/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/1
	0
	0

	СУП
Агро Лобчанское»
	собственные средства
	0/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0/1
	0

	2.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел (штук) 

	 План на год
	 
	4
	0
	0
	0
	0
	 3
	0
	0
	0
	0
	 1
	0
	0

	ОАО 
«Синкевичский»
	собственные средства
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО «Дворецкий»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3. Буровые скважины, предназначенные для добычи подземных вод:


3.1. проведение ликвидационного тампонажа не подлежащих дальнейшему использованию буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (общее количество неиспользуемых буровых скважин, подлежащих ликвидации; количество буровых скважин, подлежащих ликвидации в текущем году, штук)

	

	
	 
	11
	11

	План на год 
	
	11
	0
	7
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	ОАО 

«Синкевичский»
	собственные средства
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО «Дворецкий»
	собственные средства
	7
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГП «Хвоецкое»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0


3.2. ремонт павильонов буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук)

	

	План на год 

	 
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


3.3. установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук)

	

	 План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы):

	4.1. установка (ремонт) ограждений объектов (штук) 

	 План на год
	 
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 1
	0
	0
	0

	СУП 
«Агро Лобчанское»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	4.2. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) 

	 План на год
	 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) 

	 План на год
	 
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СУП
«Агро Лобчанское»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель (распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель, гектар)

	 План на год
	 
	5
	0
	0
	0
	0
	2,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО «Дворецкий»
	собственные средства
	2,5
	0
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО 
«Синкевичский»
	собственные средства
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 3 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского 
	Исполнители
	площадь произрастания борщевика и проведения мероприятий по его удалению, га
	задание на проведение мероприятий, в том числе по месяцам (га)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	План на год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 4 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль республиканских автомобильных дорог:

	1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль местных автомобильных дорог:

	2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.3. оборудование общественных туалетов (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3 Удаление отходов, валежной древесины, опастных деревьев, древестно-кустарниковой растительности

	3.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности

в полосе отвода республиканских автомобильных дорог (километров)

	План на год
	 
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.5
	1.5
	1

	Филиал ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор»
	республиканский, областной 
бюджет
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.5
	1.5
	1

	3.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности

в полосе отвода местных автомобильных дорог (километров)

	
	
	1.5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Филиал КУП 
«Брестоблдорстрой» Лунинецкое ДРСУ №101
	республиканский, областной 
бюджет
	1.5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог

	4.1. Озеленение территорий вдоль республиканских автомобильных дорог (посадка деревьев (штук)/кустарников (штук))

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2. Озеленение территорий вдоль местных автомобильных дорог (посадка деревьев (штук)/кустарников (штук))

	Филиал КУП 
«Брестоблдорстрой» Лунинецкое ДРСУ №101
	собственные 
средства

	20
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	30
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 5 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Обустройство (ремонт) остановочных пунктов (штук)

	План на год
	 
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	УП 
«Барановичское отделение Бел. ЖД»
	собственные 
средства 
организации
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Обустройство (ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности

в полосе отвода железной дороги (километров)

	План на год
	
	13,3
	1,3
	1,4
	1,6
	2,4
	1,1
	0,6
	0,3
	0,4
	1,2
	1,2
	0,9
	0,9

	Брестская

дистанция защитных лесонасаждений УП «Брестское отделение Бел. ЖД»
	собственные
средства 
организации
	4,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,7
	0,5
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4
	0,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Барановичская

дистанция защитных лесонасаждений УП «Барановичское отделение Бел. ЖД»
	собственные 
средства 
организации
	9
	1
	1
	1,2
	1,7
	0,6
	0,2
	0,1
	0,2
	1
	1
	0,5
	0,5


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 6 
     к Плану мероприятий по наве  

   дению порядка на земле натер-  

   ритории Лунинецкого района в    

   2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар)

	План на год
	собственные средства организации
	127,5
	5,2
	5,5
	10,1
	15,1
	15,1
	15,2
	10,2
	15,2
	12,3
	10,2
	10,1
	3,3

	ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»
	
	127,5
	5,2
	5,5
	10,1
	15,1
	15,1
	15,2
	10,2
	15,2
	12,3
	10,2
	10,1
	3,3

	2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар)

	План на год
	собственные средства организации
	125
	9,6
	10
	15
	15
	15,4
	15
	15
	10
	5
	5
	5
	5

	ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»
	
	125
	9,6
	10
	15
	15
	15,4
	15
	15
	10
	5
	5
	5
	5


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 7 

к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Санитарная очистка поверхностных водных объектов от твердых отходов и инородных элементов, удаление опасных и затонувших деревьев, а также наносов, донных отложений и растительности

	1.1. очистка водотоков (шт/км)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. очистка водоемов (шт/га)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Берегоукрепление и предотвращение водной эрозии (км)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Благоустройство поверхностных водных объектов (шт)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Содержание в надлежащем состоянии существующих мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах:

	4.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (шт)

	План на год
	 
	15
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
	бюджет базового уровня
	15
	0
	0
	0
	0
	15 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4.2. установка информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос (шт)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук) 

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5. оборудование (ремонт) спортивных площадок (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7. установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.8.  оборудование кострищ (мангалов) (шт)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.9.  покос прибрежно-водной растительности и водорослей, а также выполнение работ, связанных с регулированием распространения и численности инвазивных растений (шт)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Создание новых мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах (шт)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. обустройство родников (шт)

	План на год
	 
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	ГП 
«Городокский»
	собственные средства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут 
Приложение 8 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство заповедников, заказников и памятников природы
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Установка информационных знаков (штук)

	План на год
	 
	8
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	ГПУ «ЗРЗ «Средняя Припять и Лунинский»
	бюджет базового уровня
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	ГЛХУ 
«Лунинецкий лесхоз»
	собственные 
средства 
организации
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок:

	2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)

	План на год
	бюджет базового уровня
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	ГПУ «ЗРЗ «Средняя Припять и Лунинский»
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)

	План на год
	собственные 
средства 
организации
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГПУ «ЗРЗ «Средняя Припять и Лунинский»
	
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5. установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Обустройство новых зон и мест отдыха, туристических стоянок:

	3.1. установка малых архитектурных форм (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 9 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения 

	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений, штук)

	План на год
	 
	46 
	

	
	
	2
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	0 
	0 

	КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ
	бюджет 
базового 
уровня
	2
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 (аг. Дятловичи, аг. Вулька-2)
	0 
	0 

	2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук)

	План на год
	 
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук)

	План на год
	 
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 10 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии объектов захоронения отходов 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 11 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Обустройство контейнерных площадок для сбора отходов (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Установка емкостей для хранения отработанного масла (для гаражных кооперативов) (штук)

	План на год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
Приложение 12 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Количество внутрихозяйственных карьеров, подлежащих рекультивации (штук/гектар)

	План на год
	
	3/3
	0
	0
	1/1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	1/1
	0
	0

	ОАО 
«Дворецкий»
	собственные средства организации
	1/1
	0
	0
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	КСУП 
«Городокский»
	собственные средства организации
	1/1
	0
	0
	0
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО 
«Вульковский рассвет»
	собственные средства организации
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1/1
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут 
Приложение 13 
к Плану мероприятий по наведению порядка на земле на территории Лунинецкого района в 2025 году
Проведение мелиорированных мероприятий 
	Исполнители
	Источники финансирования (бюджеты областного уровня, базового уровня, первичного уровня; собственные средства организаций и иные)
	Всего
	В том числе по месяцам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук/гектар)

	 План на год
	республиканский, областной бюджет
	689,5
	0
	0
	0
	0
	118,5
	204
	103
	0
	156
	108
	0
	0

	УП «Лунинецкое ПМС», Филиал ПМК-59 ОАО «Пинскводстрой»
	
	689,5
	0
	0
	0
	0
	118,5
	204
	103
	0
	156
	108
	0
	0

	2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров)

	 План на год
	республиканский, областной бюджет
	100
	0
	0
	0
	7
	7
	8
	14
	14
	12
	12
	12
	14

	УП «Лунинецкое ПМС»
	
	100
	0
	0
	0
	7
	7
	8
	14
	14
	12
	12
	12
	14
	 
	 
	 
	 
	4
	5
	6
	8
	6
	7
	7
	4

	3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (километров)

	План на год
	республиканский, областной бюджет
	40
	0
	0
	0
	0
	4
	12
	8
	8
	8
	0
	0
	0

	УП «Лунинецкое ПМС»
	
	40
	0
	0
	0
	0
	4
	12
	8
	8
	8
	0
	0
	0

	4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот мелиорированных земель (гектар)

	План на год
	
	118,5
	0
	0
	0
	0
	118,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	УП «Лунинецкое ПМС»
	республиканский, областной бюджет
	118,5
	0
	0
	0
	0
	118,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник Лунинецкой районной

инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды               









А.В.Шкут
2

